**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

vymezující předmět veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu kanalizace

obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“, oznámené ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.4.2015 pod č. 7502010011947, a další dokumenty, údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky

**1. Zadavatel**

1.1. obec Moravany se sídlem obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika, IČ 002 82 120, jejímž jménem jedná RNDr. Marie Barešová, starostka

1.2. adresa zadavatele: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika, [obec@moravanyubrna.cz](mailto:obec@moravanyubrna.cz)

1.3. právní statut zadavatele: veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplnění (dále jen „ZVZ“)

**2. Druh zadávacího řízení**

2.1. pro zadání veřejné zakázky bude použito otevřené řízení, a to podle ust. § 26 odst. 5 ZVZ

2.2. den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění – 16. 4. 2015

**3. Charakter veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty**

3.1. podlimitní veřejná zakázka

3.2. předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 12.000.000,- Kč bez DPH

**4. Předmět veřejné zakázky**

4.1. veřejná zakázka na stavení práce

4.2. označení předmětu veřejné zakázky podle CPV – 45232400-6

4.3. Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické v rozsahu a členění dle čl. 2 Smlouvy a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 8.11. Smlouvy, a s tím související plnění ve Smlouvě uvedené. Smlouva včetně jejích Příloh č. 1 - 9 je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále též „ZD“).

**5. Doba plnění veřejné zakázky**

5.1. plnění Smlouvy bude ukončeno a dokončené stavební práce předány zadavateli do 12 týdnů od uzavření Smlouvy, harmonogram plnění veřejné zakázky je obsahem čl. 8.11. Smlouvy

5.2. podmínky a způsoby ukončení nesplněné Smlouvy jsou obsahem Smlouvy (čl. 10 Smlouvy).

**6. Místo plnění veřejné zakázky**

katastr obce Moravany, Jihomoravský kraj, Česká republika, EU

**7. Kvalifikace**

7.1.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který vyhovuje požadavkům ust. § 53 odst. 1 ZVZ

7.1.2. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 7.1.1. ZD předložením listin dle ust. § 53 odst. 3 ZVZ

7.2.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 ZVZ prokáže dodavatel, který předloží listiny podle cit. ust.

7.3.1. K prokázání své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku předloží dodavatel čestné prohlášení dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ

7.4.1. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce zadavatel požaduje

7.4.1.1. seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném splnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; a

7.4.1.2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací

7.4.2. Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže,

7.4.2.1. že splnil zakázky shodné s předmětem veřejné zakázky nebo obdobné (tj. vodohospodářské stavební práce s kladením potrubí o délce min 50 m, průměru min. 1.000 mm, do hloubky min. 6 m) s cenou alespoň 6 mil. Kč alespoň dvěma zákazníkům v posledních 5 letech; a

7.4.2.2. že osoba, která povede realizaci stavebních prací (stavbyvedoucí dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb.), je členem české komory autorizovaných inženýrů a techniků jako autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a to dokladem vydaným českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, prokazujícím členství v této komoře.

**8. Obchodní podmínky**

8.1. veškeré obchodní podmínky smluvního vztahu na veřejnou zakázku „Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“, včetně podmínek, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu, jsou uvedeny v obsahu Smlouvy, která je včetně příloh jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této zadávací dokumentace

8.2. nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na obchodní podmínky bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena.

**9. Varianty nabídek**

zadavatel nepřipouští varianty nabídek

**10. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny**

10.1. uchazeči vyplní soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr všech stavebních objektů, které jsou obsahem Přílohy č. 2 jako nedílné součásti této zadávací dokumentace, vždy bez DPH, a v případě plátce DPH také cenami s DPH

10.2. na základě a v souladu s jimi vyplněným obsahem soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou obsahem Přílohy č. 2 jako nedílné součásti této zadávací dokumentace, uchazeči vyplní výkaz, označený jako „Souhrnná cenová specifikace“, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této zadávací dokumentace

10.3. nabídková cena bude vyjádřena výhradně v Kč

10.4. nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na zpracování nabídkové ceny bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena

10.5. pokud je některá z pomocných (vedlejších) stavebních prací vyplývajících z projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o., potřebná k realizaci díla, a není uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou obsahem Přílohy č. 2 jako nedílné součásti této zadávací dokumentace, má se za to, že je zahrnuta v příslušných položkách soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**11. Podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky**

11.1. Forma uplatnění nabídky

11.1.1. písemná nabídka ve dvou identických vyhotoveních (jedno vyhotovení jako originál a druhé jako identická kopie) v jediné obálce musí být doručena osobně, kurýrní službou nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiným ZVZ aprobovaným způsobem na adresu sídla obecního úřadu zadavatele, a to starostce RNDr. Marii Barešové nebo jí pověřené osobě, a to ve lhůtě pro podání nabídek dle čl. 14.1. této zadávací dokumentace na adresu zadavatele

11.1.2. obálka s nabídkou musí být řádně zalepena a v případě zásilky doručované prostřednictvím držitele poštovní licence také ofrankována

11.1.3. na obálce musí být v levém horním rohu napsáno VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“ NEOTEVÍRAT

11.1.4. na obálce s nabídkou musí být uvedena obchodní firma/jméno a příjmení a korespondenční adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat uchazeči oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

11.1.5. nesplnění kteréhokoliv požadavku zadavatele na formu uplatnění nabídky bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena.

11.2. Obsah nabídky

11.2.1. každá nabídka musí obsahovat

1. list – krycí list nabídky, na kterém musí být uvedeno: název veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu kanalizace obce Moravany - dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“), datum, podpis oprávněné osoby, základní údaje o uchazeči (firma, právní forma, nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonické a faxové spojení)

2. list – obsah nabídky s odvoláním na příslušné číslo listu nabídky

dále bude nabídka obsahovat tyto číslované listy (1 list může mít i několik stran), které musí být svázány, a to tak, aby do nabídky nebylo možno vkládat ani z ní vyjímat listy. Pouze v případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, musí být záruční listina umístěna v nabídce tak, aby byla vyjímatelná

3. list – údaj, zda je uchazeč plátcem DPH či nikoliv. V případě, že uchazeč je plátcem DPH, musí to prokázat osvědčením o registraci, vydaným příslušným finančním úřadem (správcem daně)

4. list – doklady k požadavku zadavatele na prokázání kvalifikace dle čl. 7. této zadávací dokumentace

5. list – nabídková cena zpracovaná dle čl. 10. této zadávací dokumentace (tj. vyplněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a vyplněný výkaz, označený jako „Souhrnná cenová specifikace“, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této zadávací dokumentace)

6. list – doklad o poskytnutí jistoty dle čl. 15. této zadávací dokumentace

7. list – text Smlouvy doplněný o požadované údaje a podepsaný včetně příloh č. 7, č. 9 oprávněnou osobou

8. list – úplný výčet částí zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat subdodavatelům. Ke každé konkrétní části zakázky uchazeč uvede jednoho či více subdodavatelů a identifikační údaje každého subdodavatele dle čl. 13.2. této zadávací dokumentace (jako příloha č. 9 Smlouvy)

9. list – seznamy dle ust. § 68 odst. 3 písm. a, b) ZVZ a prohlášení dle ust. § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ.

11.2.2. uchazeči nejsou oprávněni vkládat do nabídek jiné listiny, než ty, které jsou uvedeny v čl. 11.2.1. této zadávací dokumentace (např. prezentační materiály)

11.3. Obsah Smlouvy

11.3.1. uchazeči nejsou oprávněni měnit, doplňovat nebo upravovat obsah Smlouvy jinak, než zadavatelem určeným způsobem

11.3.2. uchazeči jsou oprávněni, resp. povinni, ve Smlouvě

a) uvést své nabídkové ceny, a to ve stejné výši, jako je uvedou ve výkazu, označeném jako „Souhrnná cenová specifikace“, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této zadávací dokumentace

b) uvést své identifikační údaje v označení smluvních stran

c) uvést datum a vystavit podpis osoby, jednající jménem uchazeče

d) ponechat nepřeškrtnutý údaj, zda jsou či nejsou plátci DPH

e) uvést identifikaci příslušného oprávnění k podnikání v čl. 1.1. Smlouvy

f) uvést jméno a kontakt na osobu stavbyvedoucího uvedeného v čl. 8.3. Smlouvy (osoba stavbyvedoucího musí být shodná s osobou, jejíž členství v české komoře autorizovaných inženýrů a techniků jako autorizovaného inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dodavatel prokazuje dle čl. 7.4.2.2. této zadávací dokumentace)

g) uvést v čl. 8.33. Smlouvy přesné umístění deponie a vzdálenosti k ní z místa staveniště

h) uvést v čl. 13.2.2. Smlouvy mailovou adresu zhotovitele

i) uvést v čl. 17.12. Smlouvy jméno osoby, která bude činit jménem Zhotovitele právní jednání v souvislosti se  Smlouvou, jejím plněním a porušením, a právní jednání spojené s uplatněním nároků ze  Smlouvy, jejího plnění a porušení

j) přiložit ke Smlouvě jako její Přílohu č. 7 soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr všech stavebních objektů v listinné podobě, vyplněné v souladu s touto zadávací dokumentací, a se stejným obsahem, jak uplatnili ve své nabídce dle čl. 10.1. této zadávací dokumentace

11.3.3. nesplnění nebo porušení kteréhokoliv požadavku zadavatele na uchazeče ve vztahu k obsahu Smlouvy, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této zadávací dokumentace, bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena.

**12. Způsob hodnocení nabídek**

12.1. základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena uplatněná uchazeči ve výkazu, označeném jako „Souhrnná cenová specifikace“, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této zadávací dokumentace, a to v souladu s čl. 10.1. a čl. 10.2. této zadávací dokumentace

12.2. při hodnocení nabídek rozhoduje cena bez DPH (zadavatel je plátce DPH)

12.3. při rovnosti nabídkových cen ve výkazu, označeném jako „Souhrnná cenová specifikace“, který je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této zadávací dokumentace, v souladu s čl. 10.1. a čl. 10.2. této zadávací dokumentace, rozhodne

12.3.1. nižší nabídková cena, daná za část díla, označenou v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou obsahem Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, jako „sanační část“, při jejich rovnosti rozhodne

12.3.2. los.

**13. Subdodavatelé**

13.1. podmínky, za nichž zadavatel připouští plnění Smlouvy subdodavateli, rozsah plnění Smlouvy subdodavateli a podmínky změny subdodavatelů jsou definovány ve Smlouvě (čl. 14. Smlouvy)

13.2. uchazeči v nabídce uvedou ty části zakázky, které mají v úmyslu zadat subdodavatelům. Ke každé konkrétní části zakázky uchazeči uvedou jednoho či více subdodavatelů a identifikační údaje každého subdodavatele

13.3. nesplnění nebo porušení kteréhokoliv požadavku zadavatele na podmínky, za nichž zadavatel připouští plnění Smlouvy subdodavateli, bude hodnoceno jako rozpor s požadavky zadavatele, a taková nabídka bude ze zadávacího řízení vyloučena.

**14. Lhůty**

14.1. lhůta pro podání nabídek - 13. 5. 2015, 17.00 hod.

14.2. zadávací lhůta – šest měsíců ode dne, následujícím po posledním dni lhůty pro podání nabídek

14.3. písemná žádost o dodatečnou informaci musí být zadavateli doručena nejpozději 7. 5. 2015, 17.00 hod.

14.4. pro prohlídku místa plnění – 6. 5. 2015 v 9.00 hod. S prohlídkou místa plnění bude spojena konference uchazečů, na které budou odpovězeny dotazy uchazečů, které zadavatel obdržel před konáním konference, a dále za podmínek dle ust. § 49 ZVZ také otázky, které zadavatel obdrží na konferenci. Uchazeči nejsou povinni se konference zúčastnit.

# 15. Požadavek na poskytnutí jistoty včetně její výše

15.1. uchazeči jsou povinni poskytnout zadavateli k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, jistotu ve výši 300.000,- Kč zákonem stanovenou formou

15.2. v případě využití uchazeči možnosti složení peněžní jistoty na účet zadavatele uchazeči peněžní jistotu složí na účet zadavatele č. 6824641/0100, vedený u Komerční banky.

**16. Otevírání obálek**

16.1. otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13. 5. 2015 od 17.10 hodin komisí zadavatele pro otevírání obálek, která následně bude plnit úkoly hodnotící komise, na adrese sídla obecního úřadu Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika

16.2. otevírání obálek s nabídkami se smí zúčastnit zástupci zadavatele a uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě, nebo jimi písemně pověřené osoby (maximálně 2 osoby za uchazeče).

**17. Jazyk nabídky**

nabídku je možno uplatnit pouze v jazyce českém, to nevylučuje aplikaci ust. § 51 odst. 7 ZVZ

**18. Dokumenty**

uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, předloží před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace.

**19. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení**

19.1. v souladu s ust. § 153 ZVZ nemá uchazeč právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí v zadávacím řízení jdou k tíži uchazeče

19.2. uchazeči jsou povinni uhradit zadavateli náklady spojené s pořízením a poskytnutím netextové části zadávací dokumentace – projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované SMV projekt, s.r.o., která je Přílohou č. 3 Smlouvy, ve výši 2.000,- Kč

19.3. doklad o zaplacení zadavateli nákladů spojených s poskytnutím části zadávací dokumentace podle čl. 19.2. této zadávací dokumentace, musí být zadavateli předán nejpozději spolu s uplatněním žádosti uchazeče o předmětnou část zadávací dokumentace, popř. musí být zaplacen v hotovosti při převzetí.

**20. Podmínky touto zadávací dokumentací neupravené se řídí přísl. ust. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení**

**21. Přílohy**

Příloha č. 1 – Smlouva včetně Příloh č. 1 až č. 9

Příloha č. 2 – soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr všech stavebních objektů

Příloha č. 3 – „Souhrnná cenová specifikace“

……………………………….

za zadavatele