Usnesení z 81. jednání Rady obce Moravany ze dne 16. 9. 2014

Usnesení č. 81R/1/2014

Rada obce projednala zprávu o dosavadním postupu při havarijní situaci stavby dešťové kanalizace a souvisejících staveb na ulici Modřická. Rada obce schvaluje dosavadní postup, včetně zplnomocnění právního zástupce v této věci. Rada obce rovněž doporučuje průběžně informovat veřejnost.

Usnesení č. 81R/2/2014

Rada obce projednala havarijní situaci stavby dešťové kanalizace a souvisejících staveb (chodníků atd.) na ulici Modřická se zplnomocněným právním zástupcem. Rada obce na doporučení zplnomocněného právního zástupce pověřuje starostku zadáním znaleckého posudku za účelem zjištění příčin propadání vozovky a chodníků na ulici Modřická. Na základě tohoto znaleckého posudku a na základě doporučení právního zástupce obec zvolí další postup.

Usnesení č. 81R/3/2014

Rada obce pověřuje starostku, aby z důvodu nečinnosti zhotovitele stavby, společnosti PROLES, s. r. o., zajistila provizorní dostupnost nemovitostí na ulici Modřická a požadovala úhradu případných nákladů po zhotoviteli stavby.

Usnesení č. 81R/4/2014

Rada obce schválila smlouvu č. 1030017223/001 o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Moravany a spol. E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, přeložka kabelového vedení NN v pozemku p. č. 662/441 v k. ú. Moravany u Brna.

Usnesení č. 81R/5/2014

Rada obce souhlasí s čerpáním financí z investičního fondu ZŠ Moravany na rozvod slaboproudu v přístavbě ZŠ Moravany (internet, domácí telefon), doplnění zabezpečení zbývajících tříd a zhotovení chybějícího nábytku.

Usnesení č. 81R/6/2014

Rada obce nesouhlasí s žádostí spol. Moravské stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, o změnu smlouvy o dílo v čl. 5, bodu 5.7, která spočívá v nahrazení 5% zádržného za bankovní záruku.

Usnesení č. 81R/7/2014

Rada obce nesouhlasí s žádostí spol. ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, 612 00 Brno o uvolnění pozastávky na akci „Doplnění části chodníků, úprava vozovky a přejezd hráze poldru“. Uzavřená smlouva bude dodržena. Rada obce v této věci pověřuje starostku a místostarosty provedením reklamace přejezdu hráze poldru touto společností.

Usnesení č. 81R/8/2014

Rada obce schválila „Dohodu o podmínkách výstavby“ mezi obcí Moravany a paní E. L. Na základě této dohody vybuduje paní E.L. příslušnou část infrastruktury a zaplatí schválený příspěvek 50 tis. Kč na občanskou vybavenost. Do smlouvy (dohody) bude zahrnuta povinnost pod sankcí uklízet průběžně okolní komunikace dotčené stavbou.

Usnesení č. 81R/9/2014

Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Moravany a panem Mgr. D.B. Smlouva se týká dobudování komunikace na pozemku p. č. 1462 v k. ú. Moravany u Brna na ul. Modřická.

Usnesení č. 81R/10/2014

Rada obce pověřuje starostku podáním trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodu zřízení neřízené skládky na pozemku společnosti ARCH STAV a obecních pozemcích.

Usnesení č. 81R/11/2014

Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce mezi obcí Moravany a Základní školou Moravany. Předmětem smlouvy je bezplatná výpůjčka nebytových prostor v budově kulturního domu za účelem výuky tělesné výchovy.

Pavel Slavík                                                                    	                  RNDr. Marie Barešová

místostarosta					                                                 starostka